|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No cumplimos los tiempos de la carta Gantt en el desarrollo del ecommerce y la API. El avance se dificultó por la alta carga laboral, un alcance inicial no definido y desafíos técnicos al integrar web, app mobile y backend. Sin embargo, organizar las tareas en Jira y contar con entornos y pruebas automatizados facilitó el proceso al evitar tareas manuales.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Centralizamos la planificación en Jira mediante épicas, historias, responsables y plazos, realizando revisiones semanales para mitigar atrasos. Además, documentamos los acuerdos en actas y priorizamos el producto mínimo viable (MVP) con un alcance estricto que evite cambios de última hora. Resolvemos y documentamos los problemas técnicos en equipo, mientras que, a nivel personal, organizo mi tiempo extralaboral en bloques fijos dedicados exclusivamente al proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? siento que no aporte mucho en este tramos, me dedique mas a aprender como funciona angular y flutter paro poder conectar las bases de datos al codigo frontend del ecommerce, aprende a ingresar a la base de datos ahora debo seguir los pasos para crear el crud en este lenguaje

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? yo tengo claro que hacer, al tener una reunión presencial con mis compañeros me orientaron y me dieron una guia completa ordenada de qué pasos seguir para proceder con la creación de listas o formularios correspondientes

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? las actividades ya fueron distribuidas en jira y siento que es la mejor forma de organizarnos como equipo

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? me gustaria tener mas reuniones presenciales para trabajar en grupo ya que me quede atras con este lenguaje debido a que no conocía nada de este y me tocó aprenderlo todo desde 0