|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos en la carta Gantt; algunas tareas, especialmente las de desarrollo del ecommerce y de la API, se han desplazado respecto a lo planificado. Entre los factores que han dificultado el avance están la carga laboral, ya que compatibilizar el trabajo con el proyecto reduce el tiempo disponible; la definición del alcance, que al inicio no estaba completamente cerrada y nos obligó a ajustar funcionalidades sobre la marcha; y algunos desafíos técnicos propios de integrar la web, la app mobile y el backend. Por otro lado, lo que más ha facilitado el avance es tener las tareas organizadas en Jira y contar con los entornos y pruebas automatizados, lo que nos permite avanzar sin perder tiempo en tareas manuales.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades nos apoyamos en Jira como herramienta central de planificación y seguimiento: dividimos el proyecto en épicas e historias, asignamos responsables y fechas a cada tarea, y revisamos el tablero de forma semanal para detectar atrasos a tiempo y reprogramar. Además, registramos los acuerdos y ajustes en actas semanales, y planeamos priorizar las funcionalidades esenciales del producto mínimo viable por sobre las secundarias, dejando el alcance definido de forma explícita para evitar cambios a mitad de camino. Para los problemas técnicos, buscamos resolverlos en conjunto y documentar las decisiones tomadas. En lo personal, organizo mis horas disponibles fuera del trabajo en bloques fijos dedicados al proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Dentro del proyecto me he enfocado en el área de infraestructura y DevOps, y lo que más destaco es que automaticé la ejecución de los tests y el despliegue de los entornos: cada cambio que se integra se prueba de forma automática y se publica en el entorno correspondiente sin pasos manuales, lo que reduce errores, entrega retroalimentación rápida al equipo y nos ahorra tiempo en cada iteración. Este trabajo se relaciona directamente con los intereses en DevOps y cloud que identifiqué en la Fase 1. Como aspectos a mejorar, debo documentar mejor la infraestructura y los flujos de despliegue para que el resto del equipo pueda usarlos y mantenerlos con autonomía, y seguir avanzando en seguridad y monitoreo de los entornos, que son las áreas que me propuse fortalecer.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo priorizar el alcance de aquí a la entrega final. Considerando que algunas funcionalidades se han atrasado, me gustaría preguntarle al docente si es preferible entregar un producto mínimo viable más acotado, pero completo, estable y desplegado, o intentar cubrir todas las funcionalidades planificadas aunque algunas queden en un nivel más básico, y qué evidencias tendrán mayor peso en la evaluación final. A mis pares les preguntaría cómo podemos coordinar mejor la integración entre la web, la app mobile y la API para no bloquearnos entre nosotros, por ejemplo, acordando antes de implementar los contratos de la API y los datos que necesita cada módulo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que la distribución actual de actividades es adecuada, ya que cada integrante tiene un área clara de responsabilidad, por lo que no es necesario redistribuirlas. Sin embargo, a partir de este monitoreo sí identificamos nuevas actividades que deben ser asignadas: tareas de integración y pruebas de punta a punta entre la web, la app mobile y la API; documentación técnica del despliegue y de la arquitectura del sistema; y una instancia breve de sincronización técnica semanal para alinear decisiones entre los módulos. Estas nuevas actividades serán registradas en Jira con su responsable y fecha, de modo que queden incorporadas al plan de trabajo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Como aspecto positivo destacamos la organización: gracias a Jira tenemos visibilidad de todas las tareas, sus responsables y plazos, lo que nos ha permitido mantener un orden claro en el avance y saber en todo momento qué está pendiente. También destacamos que cada integrante tiene un área definida dentro del proyecto. Como aspecto a mejorar, está la comunicación durante el desarrollo: en ocasiones cada uno avanza en su parte sin coordinar a tiempo decisiones técnicas que afectan a los demás, lo que genera retrabajo al momento de integrar. Para mejorarlo, proponemos realizar reuniones breves de sincronización técnica y acordar previamente las interfaces entre los módulos.