ACTA DE REUNIÓN KICK OFF

Kick Off Semanal — Semana 6 — Proyecto CompraMas

| Fecha: | 12 de septiembre de 2026 | Hora inicio: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Virtual (Google Meet / Discord) | Hora término: | 11:00 |
| Tipo reunión: | Grupal — Virtual | N° Acta: | 003 |

| Participantes | Funciones | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Samuel Alarcón | Desarrollo app mobile, base de datos e infraestructura | Presente |
| Benjamín González | Desarrollo ecommerce web (cliente y proveedor) y diseño UX | Presente |
| Sebastián Ramírez | Desarrollo backend/API y página administradora; registro de actas | Presente |

1.  Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de compromisos del Acta 002 |
| 2 | Revisión del documento de requerimientos y diagrama de casos de uso |
| 3 | Revisión del modelo de base de datos v1 |
| 4 | Cierre de la documentación de diseño de la Fase 1 |

2.  Desarrollo de la Reunión

Se valida el documento de requerimientos v1; se agregan requerimientos no funcionales de seguridad (roles y permisos) y rendimiento.

Se revisa el diagrama de casos de uso con los cuatro actores de negocio (cliente, proveedor, administrador, encargado de liquidaciones).

Se presenta el modelo de base de datos v1 (Modelo de BDD.drawio): productos maestros, ofertas por proveedor, carro, orden y suborden por proveedor.

Se acuerda que la orden de compra es única para el cliente y se divide en subórdenes por proveedor para despacho y liquidación.

Se consolidan los resultados de la encuesta y entrevistas como evidencia del levantamiento.

3.  Avance por Integrante

| Integrante | Avance reportado |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón | • Modelo de base de datos v1 en draw.io |
| Benjamín González | • Documento de requerimientos v1 • Diagrama de casos de uso |
| Sebastián Ramírez | • Resumen de resultados de encuesta y entrevistas • Registro de actas en carpeta Minutas |

4.  Acuerdos y Compromisos

| N° | Compromiso | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar diagrama de clases del dominio | Benjamín González | 19-09-2026 |
| 2 | Elaborar diagramas de actividad de los flujos compra y publicación de oferta | Samuel Alarcón | 19-09-2026 |
| 3 | Proponer arquitectura técnica y stack del proyecto | Sebastián Ramírez | 19-09-2026 |

5.  Próxima Reunión

Jueves 17 de septiembre de 2026, 19:00 hrs — Virtual (se adelanta por Fiestas Patrias)

| Nombre | Firma / Conformidad |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón |  |
| Benjamín González |  |
| Sebastián Ramírez |  |