ACTA DE REUNIÓN KICK OFF

Kick Off Semanal — Semana 11 — Proyecto CompraMas

| Fecha: | 17 de octubre de 2026 | Hora inicio: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Virtual (Google Meet / Discord) | Hora término: | 11:00 |
| Tipo reunión: | Grupal — Virtual | N° Acta: | 008 |

| Participantes | Funciones | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Samuel Alarcón | Desarrollo app mobile, base de datos e infraestructura | Presente |
| Benjamín González | Desarrollo ecommerce web (cliente y proveedor) y diseño UX | Presente |
| Sebastián Ramírez | Desarrollo backend/API y página administradora; registro de actas | Presente |

1.  Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de compromisos del Acta 007 (estado del tablero Jira) |
| 2 | Avance técnico por épica |
| 3 | Distribución de la documentación para la Evaluación 2 |

2.  Desarrollo de la Reunión

Backlog cargado en Jira: 4 épicas de producto con sus historias y tareas técnicas.

App mobile: estructura base y login con navegación según perfil en curso; home, categorías, búsqueda y listado con filtros iniciados.

Plataforma: migraciones Drizzle del modelo completo y datos semilla en curso; almacenamiento de imágenes/documentos y build de producción del ecommerce en curso.

Página administradora: estructura base, shell y navegación del panel, acceso al panel, catálogo maestro, ficha de producto y categorías en curso.

Se reparte la documentación de la Evaluación 2 por secciones (2.4 Desarrollo del Proyecto, 2.6 Informe Final, documentos de diseño y actas).

3.  Avance por Integrante

| Integrante | Avance reportado |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón | • KAN-125/126 Estructura base y login app mobile (en curso) • KAN-139/141 Migraciones Drizzle y datos semilla (en curso) • KAN-157/158 Almacenamiento y build de producción (en curso) |
| Benjamín González | • Épica Ecommerce web: 23 tareas definidas (por hacer) • Documentos de diseño 1–3: requerimientos, casos de uso y clases |
| Sebastián Ramírez | • KAN-166/167 Estructura base y shell del admin-site (en curso) • KAN-112/116/117/118 Acceso, catálogo maestro, ficha y categorías (en curso) • KAN-169 Decisión Fastify vs Express (en curso) |

4.  Acuerdos y Compromisos

| N° | Compromiso | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear tareas de documentación Evaluación 2 en Jira (épica KAN-170) | Sebastián Ramírez | 20-10-2026 |
| 2 | Diseño 4–6: diagrama de actividad, modelo de BDD y plan de pruebas (KAN-183/184/185) | Samuel Alarcón | 23-10-2026 |
| 3 | Diseño 7–8: planilla de casos de prueba y documentación de la metodología (KAN-186/187) | Sebastián Ramírez | 23-10-2026 |
| 4 | Diseño 1–3: requerimientos, casos de uso y clases (KAN-180/181/182) | Benjamín González | 23-10-2026 |
| 5 | Actas Kick-off 001–009 (KAN-188 a KAN-196) | Samuel Alarcón | 23-10-2026 |

5.  Próxima Reunión

Jueves 22 de octubre de 2026, 19:00 hrs — Virtual (cierre previo a la entrega)

| Nombre | Firma / Conformidad |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón |  |
| Benjamín González |  |
| Sebastián Ramírez |  |