ACTA DE REUNIÓN KICK OFF

Kick Off Semanal — Semana 12 — Proyecto CompraMas

| Fecha: | 22 de octubre de 2026 | Hora inicio: | 19:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Virtual (Google Meet / Discord) | Hora término: | 20:30 |
| Tipo reunión: | Grupal — Virtual | N° Acta: | 009 |

| Participantes | Funciones | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Samuel Alarcón | Desarrollo app mobile, base de datos e infraestructura | Presente |
| Benjamín González | Desarrollo ecommerce web (cliente y proveedor) y diseño UX | Presente |
| Sebastián Ramírez | Desarrollo backend/API y página administradora; registro de actas | Presente |

1.  Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de compromisos del Acta 008 |
| 2 | Estado de los entregables de la Evaluación 2 (entrega sábado 24 de octubre) |
| 3 | Monitoreo del plan de trabajo y ajustes |
| 4 | Planificación de las semanas 13 a 15 |

2.  Desarrollo de la Reunión

Se revisa el estado de los entregables de la Evaluación 2 según la épica KAN-170 en Jira: documentos de diseño, documentos de gestión, secciones de la guía 2.4 y del informe 2.6, y diarios de reflexión.

Monitoreo del plan: la implementación avanza en las épicas Plataforma, Página administradora y App mobile; la épica Ecommerce web aún no inicia su desarrollo y se prioriza para las próximas semanas.

Ajuste: se concentra el esfuerzo de esta semana en cerrar la documentación de la Evaluación 2 y se posterga el inicio del desarrollo del ecommerce web a la semana 13.

Se define la decisión del backend (KAN-169) como requisito para iniciar los endpoints del catálogo, carro y checkout.

3.  Avance por Integrante

| Integrante | Avance reportado |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón | • Actas Kick-off 001–009 completadas • Diseño 4–6 (actividad, modelo de BDD, plan de pruebas) en curso • Secciones 2.4-2 Monitoreo y 2.6 datos generales/relevancia/objetivos en curso |
| Benjamín González | • Diseño 1–3 y secciones 2.4-1 Resumen de avance y 2.6-5/6 por cerrar |
| Sebastián Ramírez | • Diseño 7–8 y secciones 2.4-3 Ajustes y 2.6-3/4 en curso |

4.  Acuerdos y Compromisos

| N° | Compromiso | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subir todos los entregables a Drive y entregar la Evaluación 2 | Equipo | 24-10-2026 |
| 2 | Diarios de reflexión de la Fase 2 (KAN-171/172/173) | Cada integrante | 23-10-2026 |
| 3 | Iniciar desarrollo del ecommerce web: home, catálogo y búsqueda (KAN-89/90/91) | Benjamín González | 31-10-2026 |
| 4 | Cerrar decisión Fastify vs Express e iniciar API de ofertas (KAN-169, KAN-146) | Sebastián Ramírez | 31-10-2026 |
| 5 | Completar app mobile cliente: home, categorías y listado (KAN-127/128) | Samuel Alarcón | 31-10-2026 |

5.  Próxima Reunión

Sábado 31 de octubre de 2026, 10:00 hrs — Virtual (Semana 13)

| Nombre | Firma / Conformidad |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón |  |
| Benjamín González |  |
| Sebastián Ramírez |  |