ACTA DE REUNIÓN KICK OFF

Kick Off Semanal — Semana 10 — Proyecto CompraMas

| Fecha: | 10 de octubre de 2026 | Hora inicio: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Virtual (Google Meet / Discord) | Hora término: | 11:00 |
| Tipo reunión: | Grupal — Virtual | N° Acta: | 007 |

| Participantes | Funciones | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Samuel Alarcón | Desarrollo app mobile, base de datos e infraestructura | Presente |
| Benjamín González | Desarrollo ecommerce web (cliente y proveedor) y diseño UX | Presente |
| Sebastián Ramírez | Desarrollo backend/API y página administradora; registro de actas | Presente |

1.  Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de compromisos del Acta 006 |
| 2 | Planificación de la iteración de implementación (backlog en Jira) |
| 3 | Asignación de tareas técnicas por épica |

2.  Desarrollo de la Reunión

Se revisa el borrador del plan de pruebas y el avance en la actualización del documento de requerimientos.

Se planifica la primera iteración de implementación: estructura base de cada aplicación, migraciones del modelo de datos y almacenamiento de imágenes y documentos.

Se acuerda cargar en el tablero KAN de Jira las épicas e historias el lunes 13 de octubre y trabajar con columnas Por hacer / En curso / En revisión / Listo.

3.  Avance por Integrante

| Integrante | Avance reportado |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón | • Borrador del plan de pruebas |
| Benjamín González | • Documento de requerimientos actualizado |
| Sebastián Ramírez | • Estructura de épicas preparada para Jira |

4.  Acuerdos y Compromisos

| N° | Compromiso | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estructura base de la app mobile y login por perfil (KAN-125, KAN-126) | Samuel Alarcón | 17-10-2026 |
| 2 | Migraciones Drizzle del modelo completo (KAN-139) | Samuel Alarcón | 17-10-2026 |
| 3 | Estructura base del admin-site (KAN-166) | Sebastián Ramírez | 17-10-2026 |
| 4 | Prueba de concepto Fastify vs Express (KAN-169) | Sebastián Ramírez | 17-10-2026 |
| 5 | Detalle de vistas del ecommerce web cliente (KAN-89 a KAN-99) | Benjamín González | 17-10-2026 |

5.  Próxima Reunión

Sábado 17 de octubre de 2026, 10:00 hrs — Virtual

| Nombre | Firma / Conformidad |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón |  |
| Benjamín González |  |
| Sebastián Ramírez |  |