ACTA DE REUNIÓN KICK OFF

Kick Off Semanal — Semana 5 — Proyecto CompraMas

| Fecha: | 5 de septiembre de 2026 | Hora inicio: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Virtual (Google Meet / Discord) | Hora término: | 11:00 |
| Tipo reunión: | Grupal — Virtual | N° Acta: | 002 |

| Participantes | Funciones | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Samuel Alarcón | Desarrollo app mobile, base de datos e infraestructura | Presente |
| Benjamín González | Desarrollo ecommerce web (cliente y proveedor) y diseño UX | Presente |
| Sebastián Ramírez | Desarrollo backend/API y página administradora; registro de actas | Presente |

1.  Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de compromisos del Acta 001 |
| 2 | Resultados del levantamiento de requerimientos (encuesta y entrevistas) |
| 3 | Revisión de mockups iniciales Cliente / Proveedor |
| 4 | Elección de herramientas de gestión y trabajo colaborativo |

2.  Desarrollo de la Reunión

Se revisan los compromisos del Acta 001: estructura de Drive creada y documento de requerimientos v1 en borrador.

Se presentan los primeros resultados de la encuesta a clientes: el comparador de precios entre proveedores y la factura única son las funciones mejor valoradas.

Se revisan los mockups de las vistas Cliente y Proveedor; se acuerda separar el ecommerce en dos experiencias (comprador y distribuidor) y una página administradora independiente.

Se define Jira como herramienta de gestión del backlog, Google Drive para documentación y GitHub como repositorio del código.

Se decide redactar los requerimientos como historias de usuario agrupadas por actor, complementadas con formato IEEE 830 para requerimientos no funcionales.

3.  Avance por Integrante

| Integrante | Avance reportado |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón | • Mockups iniciales de las vistas Cliente y Proveedor (Cliente.png, Proveedor.png) • Estructura de carpetas de evidencias en Drive |
| Benjamín González | • Borrador del documento de requerimientos (historias de usuario por actor) |
| Sebastián Ramírez | • Encuesta online a clientes y pauta de entrevista a distribuidores aplicadas |

4.  Acuerdos y Compromisos

| N° | Compromiso | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completar documento de requerimientos v1 con requerimientos no funcionales | Benjamín González | 12-09-2026 |
| 2 | Elaborar diagrama de casos de uso a partir de las historias de usuario | Benjamín González | 12-09-2026 |
| 3 | Primera versión del modelo de base de datos (draw.io) | Samuel Alarcón | 12-09-2026 |
| 4 | Consolidar resultados de encuesta y entrevistas en un resumen | Sebastián Ramírez | 12-09-2026 |

5.  Próxima Reunión

Sábado 12 de septiembre de 2026, 10:00 hrs — Virtual

| Nombre | Firma / Conformidad |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón |  |
| Benjamín González |  |
| Sebastián Ramírez |  |