ACTA DE REUNIÓN KICK OFF

Kick Off Semanal — Semana 7 — Proyecto CompraMas

| Fecha: | 17 de septiembre de 2026 | Hora inicio: | 19:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Virtual (Google Meet / Discord) | Hora término: | 20:00 |
| Tipo reunión: | Grupal — Virtual | N° Acta: | 004 |

| Participantes | Funciones | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Samuel Alarcón | Desarrollo app mobile, base de datos e infraestructura | Presente |
| Benjamín González | Desarrollo ecommerce web (cliente y proveedor) y diseño UX | Presente |
| Sebastián Ramírez | Desarrollo backend/API y página administradora; registro de actas | Presente |

1.  Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de compromisos del Acta 003 |
| 2 | Revisión de diagrama de clases y diagramas de actividad |
| 3 | Definición de arquitectura técnica y stack tecnológico |

2.  Desarrollo de la Reunión

Reunión adelantada al jueves por el feriado de Fiestas Patrias (18 y 19 de septiembre).

Se revisa el diagrama de clases; se ajustan las relaciones Producto–Oferta–Proveedor para soportar el comparador de precios.

Se presentan los diagramas de actividad del flujo de compra multiproveedor y de publicación de oferta.

Se define la arquitectura: monorepo con aplicaciones ecommerce web, admin-site y app mobile, una API común y base de datos PostgreSQL con migraciones en Drizzle ORM.

Queda pendiente la decisión del framework del backend (Fastify vs Express) hasta tener una prueba de concepto.

3.  Avance por Integrante

| Integrante | Avance reportado |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón | • Diagramas de actividad (compra y publicación de oferta) en borrador |
| Benjamín González | • Diagrama de clases v1 |
| Sebastián Ramírez | • Propuesta de arquitectura técnica y stack |

4.  Acuerdos y Compromisos

| N° | Compromiso | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajustar el modelo de BDD según el diagrama de clases | Samuel Alarcón | 26-09-2026 |
| 2 | Definir épicas y primer backlog del producto | Sebastián Ramírez | 26-09-2026 |
| 3 | Refinar mockups con el comparador lado a lado y checkout único | Benjamín González | 26-09-2026 |

5.  Próxima Reunión

Sábado 26 de septiembre de 2026, 10:00 hrs — Virtual

| Nombre | Firma / Conformidad |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón |  |
| Benjamín González |  |
| Sebastián Ramírez |  |