ACTA DE REUNIÓN KICK OFF

Kick Off Semanal — Semana 9 — Proyecto CompraMas

| Fecha: | 3 de octubre de 2026 | Hora inicio: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Virtual (Google Meet / Discord) | Hora término: | 11:00 |
| Tipo reunión: | Grupal — Virtual | N° Acta: | 006 |

| Participantes | Funciones | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Samuel Alarcón | Desarrollo app mobile, base de datos e infraestructura | Presente |
| Benjamín González | Desarrollo ecommerce web (cliente y proveedor) y diseño UX | Presente |
| Sebastián Ramírez | Desarrollo backend/API y página administradora; registro de actas | Presente |

1.  Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de compromisos del Acta 005 |
| 2 | Revisión de la guía 2.4 Desarrollo del Proyecto y la rúbrica 2.5 |
| 3 | Definición de entregables de documentación para la Evaluación 2 |

2.  Desarrollo de la Reunión

Se revisan la guía 2.4 y la rúbrica de la evaluación sumativa de avance de la Fase 2.

Se identifican los documentos de diseño a mejorar (requerimientos, casos de uso, clases, actividad, modelo de BDD, mockups) y los nuevos (plan de pruebas, casos de prueba, documentación de la metodología).

Se identifican los documentos de gestión requeridos: actas de reunión, estados de avance, resolución de conflictos, stakeholders y plan del proyecto.

Se acuerda que cada integrante redacte su diario de reflexión de la Fase 2.

3.  Avance por Integrante

| Integrante | Avance reportado |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón | • Repositorio monorepo y entorno de desarrollo base |
| Benjamín González | • Historias de usuario por épica (ecommerce web) |
| Sebastián Ramírez | • Resumen de la guía 2.4 y rúbrica 2.5 para el equipo |

4.  Acuerdos y Compromisos

| N° | Compromiso | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cargar épicas e historias de usuario en Jira | Sebastián Ramírez | 10-10-2026 |
| 2 | Primer borrador del plan de pruebas | Samuel Alarcón | 10-10-2026 |
| 3 | Ajustar documento de requerimientos según historias de usuario | Benjamín González | 10-10-2026 |

5.  Próxima Reunión

Sábado 10 de octubre de 2026, 10:00 hrs — Virtual

| Nombre | Firma / Conformidad |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón |  |
| Benjamín González |  |
| Sebastián Ramírez |  |