Listado de tareas Jira - Proyecto Cotizapp (codewave)

Fuente: Jira Software, proyecto KAN (tablero Kanban "KAN board"). Extraído el 24/10/2026. Total de incidencias: 115.

Resumen por estado: Por hacer: 71 · En curso: 19 · Finalizado: 1 · En revisión: 24.

| Clave | Tipo | Resumen | Estado | Responsable | Épica | Prioridad | Creado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAN-85 | Epic | Ecommerce web (cliente y proveedor) | Por hacer | Sin asignar | - | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-86 | Epic | Página administradora | Por hacer | Sin asignar | - | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-87 | Epic | App mobile (cliente y distribuidor) | Por hacer | Sin asignar | - | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-88 | Epic | Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Por hacer | Sin asignar | - | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-89 | Historia | [Cliente] Home del ecommerce | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | High | 2026-10-13 |
| KAN-90 | Historia | [Cliente] Catálogo por categoría con filtros | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-91 | Historia | [Cliente] Búsqueda de productos | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | High | 2026-10-13 |
| KAN-92 | Historia | [Cliente] Ficha de producto con comparador de proveedores | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-93 | Historia | [Cliente] Comparación lado a lado | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-94 | Historia | [Cliente] Carro multiproveedor | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-95 | Historia | [Cliente] Checkout único | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-96 | Historia | [Cliente] Confirmación y detalle de compra consolidado | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-97 | Historia | [Cliente] Registro e inicio de sesión de comprador | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-98 | Historia | [Cliente] Mis pedidos y seguimiento | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | High | 2026-10-13 |
| KAN-99 | Historia | [Cliente] Calificar proveedor tras la entrega | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-100 | Historia | [Proveedor] Registro y alta de proveedor | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-101 | Historia | [Proveedor] Dashboard de ventas | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | High | 2026-10-13 |
| KAN-102 | Historia | [Proveedor] Asignarme un producto (publicar oferta) | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-103 | Historia | [Proveedor] Mis productos publicados | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-104 | Historia | [Proveedor] Cómo se compara tu precio | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-105 | Historia | [Proveedor] Órdenes de venta | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-106 | Historia | [Proveedor] Tus clientes | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Low | 2026-10-13 |
| KAN-107 | Historia | [Proveedor] Demanda y cobertura (analítica) | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-108 | Historia | [Proveedor] Perfil de empresa | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | High | 2026-10-13 |
| KAN-109 | Historia | [Proveedor] Cobertura de despacho y puntos de retiro | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-110 | Historia | [Proveedor] Documentos del proveedor | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | High | 2026-10-13 |
| KAN-111 | Historia | [Proveedor] Liquidaciones | Por hacer | Benjamín González | KAN-85 Ecommerce web (cliente y proveedor) | High | 2026-10-13 |
| KAN-112 | Historia | [Admin] Acceso al panel de administración | En curso | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-113 | Historia | [Admin] Dashboard estado de la plataforma | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | High | 2026-10-13 |
| KAN-114 | Historia | [Admin] Cola de moderación | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-115 | Historia | [Admin] Aprobación y suspensión de proveedores | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-116 | Historia | [Admin] Catálogo maestro: listado | En curso | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-117 | Historia | [Admin] Crear y editar ficha de producto | En curso | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-118 | Historia | [Admin] Gestión de categorías | En curso | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | High | 2026-10-13 |
| KAN-119 | Historia | [Admin] Órdenes de la plataforma | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | High | 2026-10-13 |
| KAN-120 | Historia | [Admin] Reembolsos | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-121 | Historia | [Admin] Gestión de usuarios | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | High | 2026-10-13 |
| KAN-122 | Historia | [Admin] Roles y permisos (matriz) | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | High | 2026-10-13 |
| KAN-123 | Historia | [Admin] Liquidaciones a proveedores | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | High | 2026-10-13 |
| KAN-124 | Historia | [Admin] Registro de auditoría | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-125 | Historia | [Mobile] Estructura base de la app | En curso | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-126 | Historia | [Mobile] Login y navegación según perfil | En curso | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-127 | Historia | [Mobile Cliente] Home, categorías y búsqueda | En curso | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | High | 2026-10-13 |
| KAN-128 | Historia | [Mobile Cliente] Listado con filtros | En curso | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | High | 2026-10-13 |
| KAN-129 | Historia | [Mobile Cliente] Ficha con comparador de proveedores | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-130 | Historia | [Mobile Cliente] Carro multiproveedor | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-131 | Historia | [Mobile Cliente] Checkout y pago | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-132 | Historia | [Mobile Cliente] Mis pedidos | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-133 | Historia | [Mobile Distribuidor] Estadísticas de venta | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-134 | Historia | [Mobile Distribuidor] Visitas y conversión | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-135 | Historia | [Mobile Distribuidor] Calificaciones recibidas | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | High | 2026-10-13 |
| KAN-136 | Historia | [Mobile Distribuidor] Órdenes vigentes | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | High | 2026-10-13 |
| KAN-137 | Historia | [Mobile Distribuidor] Alertas que requieren atención | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-138 | Historia | [Mobile] Build de release para la demo | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-87 App mobile (cliente y distribuidor) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-139 | Historia | [BD] Migraciones Drizzle del modelo completo | En curso | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-140 | Historia | [BD] Índices y restricciones especiales | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | High | 2026-10-13 |
| KAN-141 | Historia | [BD] Datos semilla y de prueba | En curso | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-142 | Historia | [BD] Modelo de calificaciones | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | High | 2026-10-13 |
| KAN-143 | Historia | [BD] Consultas de analítica para los paneles | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-144 | Historia | [API] Autenticación, roles y 2FA | Por hacer | Benjamín González | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-145 | Historia | [API] Catálogo, búsqueda y comparador | Por hacer | Benjamín González | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-146 | Historia | [API] Ofertas del proveedor | En curso | Benjamín González | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-147 | Historia | [API] Carro y creación de orden con split por proveedor | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-148 | Historia | [Pagos] Integración con pasarela (Webpay/MercadoPago sandbox) | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-149 | Historia | [API] Órdenes y estados de envío | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-150 | Historia | [API] Proveedores: perfil, cobertura, retiro y documentos | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-151 | Historia | [API] Usuarios, roles y permisos | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | High | 2026-10-13 |
| KAN-152 | Historia | [API] Liquidaciones semanales | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | High | 2026-10-13 |
| KAN-153 | Historia | [API] Documentos tributarios simulados (SII) | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-154 | Historia | [API] Ingesta de eventos analíticos | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | High | 2026-10-13 |
| KAN-155 | Historia | [API] Auditoría y moderación automáticas | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-156 | Historia | [API] Correos transaccionales | Por hacer | Sebastian Ramirez | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-157 | Historia | [Infra] Almacenamiento de imágenes y documentos | En curso | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | High | 2026-10-13 |
| KAN-158 | Historia | [Infra] Servir el build de apps/ecommerce en producción | En curso | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-159 | Historia | [Infra] HTTPS con Let's Encrypt | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Highest | 2026-10-13 |
| KAN-160 | Historia | [Infra] Respaldos automáticos de MySQL | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | High | 2026-10-13 |
| KAN-161 | Historia | [Infra] Pipeline de despliegue (CI/CD) | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | High | 2026-10-13 |
| KAN-162 | Historia | [Infra] Hardening y control de accesos del droplet | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | High | 2026-10-13 |
| KAN-163 | Historia | [Infra] Monitoreo y logs | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-164 | Historia | [QA] Pruebas end-to-end del flujo de compra | Por hacer | Benjamín González | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | High | 2026-10-13 |
| KAN-165 | Historia | [QA] Pruebas de usabilidad con usuarios piloto | Por hacer | Benjamín González | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-166 | Historia | [Admin-site] Estructura base de la app | En curso | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | High | 2026-10-13 |
| KAN-167 | Historia | [Admin-site] Shell y navegación del panel | En curso | Sebastian Ramirez | KAN-86 Página administradora | High | 2026-10-13 |
| KAN-168 | Historia | [Infra] Servir el build de apps/admin-site en producción | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | High | 2026-10-13 |
| KAN-169 | Tarea | [Backend] Decidir Fastify vs Express | Finalizado | Sebastian Ramirez | KAN-88 Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA) | Medium | 2026-10-13 |
| KAN-170 | Epic | Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | En curso | Sin asignar | - | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-171 | Tarea | [Docs] Diario de Reflexión Fase 2 - Benjamín | Por hacer | Benjamín González | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-172 | Tarea | [Docs] Diario de Reflexión Fase 2 - Samuel | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-173 | Tarea | [Docs] Diario de Reflexión Fase 2 - Sebastián | En curso | Sebastian Ramirez | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-174 | Tarea | [Docs] 2.4 Desarrollo Proyecto - Secc. 1 Resumen de avance | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-175 | Tarea | [Docs] 2.4 Desarrollo Proyecto - Secc. 2 Monitoreo del plan de trabajo | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-176 | Tarea | [Docs] 2.4 Desarrollo Proyecto - Secc. 3 Ajustes a partir del monitoreo | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-177 | Tarea | [Docs] 2.6 Informe Final - Datos generales, Secc. 1 Relevancia y 2 Objetivos | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-178 | Tarea | [Docs] 2.6 Informe Final - Secc. 3 Metodología y 4 Desarrollo | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-179 | Tarea | [Docs] 2.6 Informe Final - Secc. 5 Evidencias y 6 Intereses y proyecciones | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-180 | Tarea | [Diseño] 1. Documento de requerimientos | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-181 | Tarea | [Diseño] 2. Diagrama de casos de uso | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-182 | Tarea | [Diseño] 3. Diagrama de clases | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-183 | Tarea | [Diseño] 4. Diagrama de actividad | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-184 | Tarea | [Diseño] 5. Modelo de BDD | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-185 | Tarea | [Diseño] 6. Plan de pruebas | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-186 | Tarea | [Diseño] 7. Planilla de casos de prueba | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-187 | Tarea | [Diseño] 8. Documentación de la metodología | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-188 | Tarea | [Gestión] Acta 001 Kick-off - mejorar | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-189 | Tarea | [Gestión] Acta 002 Kick-off - Semana 5 | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-190 | Tarea | [Gestión] Acta 003 Kick-off - Semana 6 | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-191 | Tarea | [Gestión] Acta 004 Kick-off - Semana 7 | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-192 | Tarea | [Gestión] Acta 005 Kick-off - Semana 8 | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-193 | Tarea | [Gestión] Acta 006 Kick-off - Semana 9 | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-194 | Tarea | [Gestión] Acta 007 Kick-off - Semana 10 | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-195 | Tarea | [Gestión] Acta 008 Kick-off - Semana 11 | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-196 | Tarea | [Gestión] Acta 009 Kick-off - Semana 12 | En revisión | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-197 | Tarea | [Gestión] Acta 010 Kick-off - Semana 13 | En curso | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-198 | Tarea | [Gestión] Acta 011 Kick-off - Semana 14 | En curso | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |
| KAN-199 | Tarea | [Gestión] Acta 012 Kick-off - Semana 15 | Por hacer | Samuel Alarcon | KAN-170 Documentación Evaluación 2 - Fase 2 | Highest | 2026-10-20 |