ACTA DE REUNIÓN KICK OFF

Kick Off Semanal — Semana 8 — Proyecto CompraMas

| Fecha: | 26 de septiembre de 2026 | Hora inicio: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Virtual (Google Meet / Discord) | Hora término: | 11:00 |
| Tipo reunión: | Grupal — Virtual | N° Acta: | 005 |

| Participantes | Funciones | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Samuel Alarcón | Desarrollo app mobile, base de datos e infraestructura | Presente |
| Benjamín González | Desarrollo ecommerce web (cliente y proveedor) y diseño UX | Presente |
| Sebastián Ramírez | Desarrollo backend/API y página administradora; registro de actas | Presente |

1.  Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de compromisos del Acta 004 |
| 2 | Definición de épicas del producto y backlog inicial |
| 3 | Planificación de la Fase 2 (implementación) |

2.  Desarrollo de la Reunión

Se aprueba el modelo de BDD ajustado al diagrama de clases.

Se definen cuatro épicas: Ecommerce web (cliente y proveedor), Página administradora, App mobile (cliente y distribuidor) y Plataforma (API, BD, infraestructura, pagos, QA).

Se reparten las épicas según el rol de cada integrante: Benjamín ecommerce web, Sebastián página administradora y API, Samuel app mobile, BD e infraestructura.

Se planifica la Fase 2 en iteraciones semanales, con la Evaluación 2 (avance) a fines de octubre y la entrega final en la semana 15.

3.  Avance por Integrante

| Integrante | Avance reportado |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón | • Modelo de BDD actualizado |
| Benjamín González | • Mockups refinados (comparador y checkout único) |
| Sebastián Ramírez | • Propuesta de épicas y backlog inicial |

4.  Acuerdos y Compromisos

| N° | Compromiso | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar guía 2.4 y rúbrica de la evaluación de avance de la Fase 2 | Sebastián Ramírez | 03-10-2026 |
| 2 | Redactar historias de usuario de cada épica | Benjamín González | 03-10-2026 |
| 3 | Preparar el entorno de desarrollo y repositorio base (monorepo) | Samuel Alarcón | 03-10-2026 |

5.  Próxima Reunión

Sábado 3 de octubre de 2026, 10:00 hrs — Virtual

| Nombre | Firma / Conformidad |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón |  |
| Benjamín González |  |
| Sebastián Ramírez |  |