ACTA DE REUNIÓN KICK OFF

Kick Off — Proyecto CompraMas (Ecommerce Multiproveedor)

| Fecha: | 29 de agosto de 2026 | Hora inicio: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Virtual (Google Meet / Discord) | Hora término: | 11:30 |
| Tipo reunión: | Grupal — Virtual | N° Acta: | 001 |

| Participantes | Funciones | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Samuel Alarcón | Desarrollo app mobile, base de datos e infraestructura | Presente |
| Benjamín González | Desarrollo ecommerce web (cliente y proveedor) y diseño UX | Presente |
| Sebastián Ramírez | Desarrollo backend/API y página administradora; registro de actas | Presente |

1.  Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Kick Off del proyecto CompraMas: definición de actores, requerimientos generales y limitaciones iniciales |
| 2 | Definición de roles del equipo, canal de comunicación y frecuencia de reuniones |

2.  Desarrollo de la Reunión

Notas Captura de la Información de Requerimientos Iniciales:

En la reunión anterior (22 de agosto de 2026, Acta N° 000) el equipo evaluó cinco ideas de proyecto y seleccionó el desarrollo de un ecommerce multiproveedor de distribuidoras, bautizado como "CompraMas".

Se ratifica el criterio de selección: existe un modelo de negocio validado por referentes de mercado (Convenio Marco, Knasta, solotodo.cl), pero ninguno de ellos permite comprar en una sola factura cuando los productos provienen de distintos proveedores; ese vacío es la oportunidad de negocio de CompraMas.

Se plantea la necesidad de un ecommerce donde el cliente compre productos de distintos proveedores en un solo carro, con una sola factura de compra, aunque los productos provengan de distribuidoras distintas.

Se identifica como plus la posibilidad de que cada distribuidor gane visibilidad ("marketing") y consiga ventas propias dentro de la plataforma, junto con un eventual servicio de gestión de ventas para los locales que compren en el sitio.

Referencias funcionales tomadas como base: solotodo.cl y el portal de Convenio Marco de alimentos, en cuanto a comparar precios de un mismo producto entre proveedores antes de comprar.

Se acuerda trabajar con metodología ágil (Scrum adaptado) en iteraciones semanales, con una reunión de seguimiento (kick-off semanal) cada sábado y registro de acuerdos en acta.

3.  Actores de Proyecto

| N° | Actores del Proyecto y Negocio — Nombre | Rol en el Negocio / Cargo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente comprador | Persona/empresa que compra productos en la plataforma |
| 2 | Proveedor / Distribuidor | Publica ofertas, precio, stock y cobertura de despacho o retiro |
| 3 | Administrador de la plataforma | Aprueba proveedores, modera catálogo, gestiona roles y permisos |
| 4 | Encargado de liquidaciones | Gestiona los cortes/pagos periódicos a proveedores |
| 5 | Samuel Alarcón | Integrante equipo de desarrollo |
| 6 | Benjamín González | Integrante equipo de desarrollo |
| 7 | Sebastián Ramírez | Integrante equipo de desarrollo |

4.  Requerimientos generales asociados al Proyecto

Catálogo único de productos, con comparador de precios entre proveedores para un mismo producto.

Carro de compras multiproveedor: el cliente agrega productos de distintos distribuidores en un solo carro.

Checkout único con una sola factura de compra, aunque los productos provengan de distintas distribuidoras.

Categorías iniciales: Alimentos (abarrotes, legumbres, secos, refrigerados) y Aseo y hogar (aseo, baño, cocina, muebles).

Panel para proveedores: publicación de ofertas, precio, stock, cobertura de despacho/retiro y seguimiento de ventas.

Panel de administración: aprobación de proveedores, catálogo maestro, roles y permisos, liquidaciones.

App mobile para cliente y distribuidor como canal complementario al ecommerce web.

5.  Observaciones sobre las posibles Limitaciones que tendrá el Sistema

Equipo de 3 personas y plazo académico acotado: se prioriza un MVP (catálogo, comparador, carro, checkout y paneles proveedor/admin básicos).

La integración con el SII (folios reales, certificación) puede quedar simulada en una primera etapa del proyecto.

La logística de última milla no será desarrollada por el equipo; solo se modela la información de despacho/retiro (costo, plazo, cobertura) declarada por cada proveedor.

Quedan fuera del alcance de este proyecto las otras ideas evaluadas en la reunión del 22 de agosto (TuJob, app de restaurantes, portal inmobiliario, plataforma de participación ciudadana).

No se incluye scraping de ofertas de terceros: toda oferta es cargada directamente por proveedores registrados y validados por administración.

6.  Técnicas de levantamiento de Requerimientos Específicos

| N° | Actores del Proyecto — Nombre | Técnica de Toma de Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente comprador | Encuesta online + entrevistas breves a usuarios potenciales |
| 2 | Proveedor / Distribuidor | Entrevista semiestructurada con distribuidores reales o simulados |
| 3 | Administrador de la plataforma | Taller de trabajo (workshop) con el equipo del proyecto |
| 4 | Referentes de mercado | Benchmarking de Convenio Marco, Knasta y Solotodo.cl |
| 5 | Samuel Alarcón | Prototipado y validación con mockups |
| 6 | Benjamín González | Revisión de requerimientos técnicos y modelo de datos |
| 7 | Sebastián Ramírez | Documentación y seguimiento de acuerdos (actas, backlog) |

7.  Acuerdos y Compromisos

| N° | Compromiso | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redactar el documento de requerimientos (IEEE 830 / historias de usuario) v1 | Benjamín | 05-09-2026 |
| 2 | Diseñar mockups iniciales de las vistas Cliente y Proveedor | Samuel | 05-09-2026 |
| 3 | Preparar encuesta a clientes y pauta de entrevista a distribuidores | Sebastián | 05-09-2026 |
| 4 | Crear carpeta compartida del proyecto en Drive y estructura de evidencias | Samuel | 01-09-2026 |

8.  Próxima Reunión

Sábado 5 de septiembre de 2026, 10:00 hrs — Virtual (Google Meet / Discord)

| Nombre | Firma / Conformidad |
| --- | --- |
| Samuel Alarcón |  |
| Benjamín González |  |
| Sebastián Ramírez |  |